| MUNICÍPIO DE NOME DO MUNICÍPIO/GO Processo nº 20260000XXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - DADOS CADASTRAIS DA CONCEDENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÓRGÃO CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |  |  |  |  |  | CNPJ: 05.469.845/0001-44 |  |  |  |
| ATENÇÃO! ORIENTAÇÕES OBRIGATÓRIAS: I. O proponente deverá ler integralmente e observar, de forma rigorosa, todas as orientações contidas neste modelo de Plano de Trabalho antes de preenchê-lo. II. O Plano de Trabalho NÃO deverá ser assinado nesta fase. O documento deverá ser encaminhado exclusivamente em formato editável (Word) e somente será assinado no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, após a devida aprovação técnica e jurídica. III. É vedada a alteração na estrutura do modelo, bem como a inserção de logomarca, papel timbrado, quebra de texto ou outros elementos gráficos. A análise técnica considerará exclusivamente o conteúdo, a clareza das informações e a conformidade com as exigências normativas aplicáveis. IV. O descumprimento das presentes orientações poderá resultar em diligência, devolução do documento ou inviabilidade de prosseguimento do processo, conforme o caso. APÓS A LEITURA E CIÊNCIA DAS ORIENTAÇÕES ACIMA, ESTE AVISO DEVERÁ SER EXCLUÍDO DO DOCUMENTO. Endereço Eletrônico para Contato E-mail: convenios.serint@goias.gov.br |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA: RUA 82, Nº 400, 6º ANDAR - SETOR SUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE: GOIÂNIA |  | CEP: 74.015.908 |  |  | TELEFONE: (62) 3201 5653 |  |  |  |  |
| NOME DO RESPONSÁVEL: ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR |  |  |  |  | CPF: 315.887.351-68 |  |  |  |  |
| 1.2 – DADOS CADASTRAIS DA INTERVENIENTE (-EXCLUIR ESTE CAMPO SE O OBJETO NÃO FOR OBRA-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÓRGÃO INTERVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  | CNPJ: 32.731.791/0001-16 |  |
| ENDEREÇO: PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA: RUA 82, Nº 400, 5º ANDAR – SETOR SUL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE: GOIÂNIA |  | CEP: 74.015-908 |  |  | TELEFONE: (62) 3201 5422 |  |  |  |  |
| NOME DO RESPONSÁVEL: JOEL SANT’ANNA BRAGA FILHO |  |  |  |  | CPF: 732.439.147-87 |  |  |  |  |
| - DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPONENTE: MUNICÍPIO DE ___________/GO |  |  |  |  |  | CNPJ: CNPJ DO MUNICÍPIO |  |  |  |
| ENDEREÇO: IGUAL AO DO CARTÃO CNPJ DO MUNICÍPIO |  |  |  |  |  | BAIRRO: NOME DO BAIRRO/SETOR |  |  |  |
| CIDADE/UF: NOME DA CIDADE/GO |  | CEP: XX.XXX-XXX | TELEFONE: (DDD) TELEFONE ATUALIZADO |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 - DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME: NOME COMPLETO DO(A) PREFEITO(A) |  |  |  | RG: XXXXXXXX-X SSP/GO |  |  |  |  | CPF: XXX.XXX.XXX-XX |
| ENDEREÇO: ENDEREÇO DO(A) PREFEITO(A) |  |  |  | BAIRRO: NOME DO BAIRRO/SETOR |  |  |  |  |  |
| CIDADE/UF: NOME DA CIDADE/GO |  |  |  | CEP: XX.XXX-XXX |  |  |  |  |  |
| 2.2 – RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DOS RECURSOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO(A) GESTOR(A): PREFERENCIALMENTE O(A) PREFEITO(A) Caso o(a) Gestor(a) não seja o(a) próprio(a) Prefeito(a), deverá ser apresentada declaração específica, acompanhada dos documentos indicados no respectivo modelo. Clique Aqui para baixar o modelo. |  |  |  |  |  |  | CPF: XXX.XXX.XXX-XX |  |  |
| VÍNCULO COM A PROPONENTE (MUNICÍPIO): (EFETIVO/CELETISTA/COMISSIONADO) FUNÇÃO QUE O(A) GESTOR(A) EXERCE NA PREFEITURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: ENDEREÇO DO(A) GESTOR(A) |  |  |  |  |  | BAIRRO: NOME DO BAIRRO/SETOR |  |  |  |
| CIDADE/UF: NOME DA CIDADE/GO |  |  |  |  |  | CEP: XX.XXX-XXX |  |  |  |
| E-mails: E-mails que acessa diariamente para recebimento de comunicados |  |  |  |  |  | TELEFONE: (DDD) celular atualizado |  |  |  |
| - CONTA CORRENTE ESPECÍFICA PARA A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BANCO: INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA (preferencialmente Caixa Econômica Federal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGÊNCIA: XXXX | OPERAÇÃO: XXXX Se não houver, informe: “Não se aplica” |  |  |  |  | CONTA CORRENTE: XXXXXXXXX-X |  |  |  |
| DECLARAÇÃO: A proponente declara que a conta bancária informada acima foi aberta exclusivamente para a movimentação dos recursos a serem repassados via transferência especial, que nunca foi utilizada para outras finalidades, encontrando-se com saldo zerado, conforme comprovante bancário anexo aos autos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DENOMINAÇÃO DO OBJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 - OBJETO DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL: DEFINA UM “TÍTULO” PARA O OBJETO EM 1 FRASE CURTA (deixe os detalhes para o próximo campo). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 - DETALHAMENTO DO OBJETO: Atenção: Não confundir objeto com objetivo. O objeto deve descrever, de forma clara, precisa e detalhada, o que será efetivamente executado, adquirido ou contratado com os recursos recebidos, vedadas descrições genéricas ou meramente finalísticas. Este campo equivale, para todos os fins, ao Termo de Referência da parceria. Nele devem constar, de forma minuciosa e padronizada, as especificações técnicas mínimas de todos os bens, serviços, obras ou aquisições que serão executados ou adquiridos com os recursos da parceria, incluindo quantidades, características, padrões de qualidade, prazos e demais elementos indispensáveis à correta análise, execução e futura prestação de contas. Nas especificações técnicas dos bens e serviços, recomenda-se a utilização da expressão “no mínimo”, sempre que aplicável. A descrição excessivamente detalhada ou restritiva, com características fechadas ou específicas, pode ser interpretada como direcionamento indevido a fornecedor, marca ou modelo, o que configura irregularidade. As especificações devem estabelecer padrões mínimos de qualidade e desempenho, preservando a ampla competitividade e a regularidade da contratação. É vedada a indicação direta de marcas, modelos, fabricantes ou referências comerciais. Exceção: Caso seja tecnicamente imprescindível especificar uma marca ou característica exclusiva, essa exigência deverá ser devidamente justificada em parecer técnico fundamentado. As informações deste campo devem manter estrita compatibilidade com o campo 6 – Orçamento Detalhado. Qualquer divergência entre as especificações, quantidades ou descrições poderá caracterizar inconsistência técnica e haverá necessidade de diligência para saneamento. 4.2.1 - MEMORIAL DESCRITIVO (-EXCLUIR ESTE CAMPO SE O OBJETO NÃO FOR OBRA-) Inserir integralmente o memorial descritivo elaborado pelo engenheiro responsável técnico. O conteúdo deve ser reproduzido na íntegra, sem omissões ou resumos, mesmo que seja extenso, garantindo a fidelidade às informações técnicas apresentadas no projeto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 - METAS A SEREM ATINGIDAS E ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS: Neste campo, o município deverá relacionar as metas específicas que pretende atingir com a aplicação dos recursos, bem como as atividades concretas que serão realizadas para alcançar tais metas. O foco aqui é operacional, e não descritivo ou justificativo. A descrição deve ser clara, mensurável e compatível com o objeto pactuado. Deve conter: 4.3.1 - Metas: Quantitativas ou qualitativas, com indicadores que permitam verificar se foram alcançadas. Exemplo: Instalar 40 novos pontos de iluminação pública em ruas dos bairros X, Y e Z 4.3.2 - Atividades vinculadas às metas: Listagem das ações que serão realizadas para atingir as metas propostas. Exemplo: - Levantamento técnico prévio e mapeamento dos locais a serem contemplados; - Elaboração do planejamento de execução e cronograma físico - Aquisição dos materiais e equipamentos necessários; - Preparação da infraestrutura elétrica dos pontos de instalação; - Instalação dos braços e luminárias LED nos locais definidos; - ... Este item deve evidenciar como o objeto será colocado em prática, permitindo à Administração acompanhar sua execução física e aferir os resultados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 - JUSTIFICATIVA: Preencha cada campo abaixo de forma clara e compatível com as demais informações constantes no Plano de Trabalho (observe os exemplos). 4.4.1 - Caracterização Dos Interesses Recíprocos Descrever como a parceria entre o Município e o Estado atende ao interesse público. Exemplo: A parceria entre o Município e o Estado de Goiás visa à melhoria da infraestrutura urbana, mediante a ampliação e modernização do sistema de iluminação pública, promovendo mais segurança e bem-estar à população local. 4.4.2 - Relação entre a Proposta Apresentada e os Objetivos a Serem Alcançados Explicar como a execução do objeto contribuirá para alcançar os objetivos pretendidos. Exemplo: A instalação de novos pontos de luz com lâmpadas de LED em vias públicas e praças atenderá à meta de garantir espaços urbanos mais iluminados, seguros e sustentáveis. 4.4.3 - Indicação do Público-Alvo Identificar os beneficiários diretos e indiretos da ação, indicando o perfil do público atendido e, sempre que possível, a estimativa quantitativa. Exemplo: População residente nos bairros X, Y e Z, estimada em 4.500 pessoas, bem como visitantes e comerciantes que utilizam as vias e praças beneficiadas. 4.4.4 - Indicação do Problema a Ser Solucionado Apontar de forma clara o problema público a ser enfrentado. Exemplo: Diversos trechos da malha urbana do município apresentam deficiência de iluminação, com postes apagados ou ausência de iluminação adequada, o que contribui para o aumento da insegurança e dificulta a mobilidade noturna. 4.4.5 - Resultados Esperados Apresentar os benefícios e impactos positivos que se pretende alcançar. Exemplo: Redução dos índices de criminalidade, maior sensação de segurança, valorização dos espaços públicos e melhoria da qualidade de vida da população local. 4.4.6 - Capacidade Técnica e Gerencial do Proponente Demonstrar que o Município possui estrutura para execução da parceria. Exemplo: O Município conta com equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e experiência prévia na execução de convênios semelhantes, estando apto a executar o objeto pactuado com transparência, eficiência e controle dos recursos públicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa | Descrição | Início Previsto | Término Previsto |
| 1ª | Recebimento dos recursos via Transferência Especial | Após a aprovação da análise técnica | Após a quitação da Ordem de Pagamento |
| 2ª | Procedimentos de Licitação/Contratação de Fornecedor | Após a Publicação do Extrato de Transferência Especial no Diário Oficial do Estado | Até 3 (três) meses após a publicação no Diário Oficial do Estado |
| 3ª | Execução do Objeto | Após a adjudicação do processo licitatório e dada a ordem de execução. | Até 8 (oito) meses após a ordem de execução. |
| 4ª | Fiscalização da Obra | Concomitante e periódica, com emissão de relatório de acompanhamento. (excluir etapa se o objeto não for obra) |  |
| 5ª | Compilação e apresentação do Relatório de Gestão | Após a finalização da execução do objeto. | Até 30 de junho do ano seguinte ao recebimento dos recursos |

ATENÇÃO: No preenchimento do campo 6 – Orçamento Detalhado, as especificações de cada item deverão ser reproduzidas integralmente, exatamente conforme descritas no campo 4.2 – Detalhamento do Objeto, sem alterações, supressões ou simplificações, garantindo a perfeita correspondência entre os elementos técnicos e os valores orçamentários a serem apresentados. (Exclua esta orientação após o preenchimento)

| - ORÇAMENTO DETALHADO - EM ANEXO AO PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Especificação |  | Unid. | Quant. | Valor Unit. |  | Valor Total |
| 01 | Copie e cole a especificação completa do item ou serviço a ser adquirido, conforme informado no campo 4.2 |  | UN |  | R$ |  | R$ |
| 02 |  |  |  |  | R$ |  | R$ |
| 03 |  |  |  |  | R$ |  | R$ |
| 04 |  |  |  |  | R$ |  | R$ |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | R$ |
| - PLANO DE APLICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCEDENTE (R$) |  | PROPONENTE (R$) |  |  |  | TOTAL (R$) |  |
| R$ XX.XXX,XX (deverá ser inserido o valor da emenda) |  | R$ 0,00 (Preencher APENAS em caso de contrapartida) |  |  |  | R$ XX.XXX,XX (somatório da emenda + contrapartida) |  |
| Caso o valor da emenda não seja suficiente para a execução do objeto o ente municipal deverá apresentar a Nota de Empenho no valor da contrapartida. Ressalta-se que a nota de empenho se faz necessária somente na modalidade "Transferência Especial". |  |  |  |  |  |  |  |
| - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE REPASSE DA CONCEDENTE |  |  |  |  |  |  |  |
| Parcela Única (após assinatura do Plano de Trabalho no Sistema Eletrônico de Informações - SEI) R$ XX.XXX,XX |  |  |  |  |  |  |  |
| - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE CONTRAPARTIDA DA PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |
| Parcela Única (na data do efetivo repasse realizado pela Concedente) R$ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| - DECLARAÇÕES DO PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |
| Ao assinar este Plano de Trabalho, o Proponente declara estar ciente e de acordo com as seguintes condições para o recebimento e a execução dos recursos da Transferência Especial: 10.1 - Uso dos Recursos – Os valores recebidos serão aplicados exclusivamente para a execução do objeto descrito neste Plano de Trabalho, observando as normas vigentes. 10.2 - Vedação de Aplicação em Despesas com Pessoal e Dívida Pública - O Proponente declara expressamente que não utilizará os recursos recebidos para pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, sejam relativos a ativos, inativos, pensionistas, ou para encargos referentes ao serviço da dívida. 10.3 - Suficiência de Recursos para Conclusão – O Proponente declara que os recursos orçamentários e financeiros disponíveis são suficientes para a conclusão do empreendimento ou, pelo menos, de uma etapa útil que garanta a funcionalidade e permita o imediato usufruto dos benefícios pela sociedade, nos termos do inciso X do art. 5º do Decreto nº 10.634, 31 de janeiro 2025. 10.4 - Notificação ao Controle Social – No prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento dos recursos, o Proponente notificará o conselho local ou instância de controle social correspondente, quando existente, sobre a aplicação dos valores, nos termos do §1º do art. 13 do Decreto nº 10.634, 31 de janeiro 2025. 10.5 - Relatório de Gestão – O Proponente compromete-se a elaborar e encaminhar à SERINT o Relatório de Gestão, que conterá as informações e documentos comprobatórios da aplicação dos recursos recebidos, em conformidade com o § 1º e § 2º, incisos I a V, do art. 14 do Decreto nº 10.634, 31 de janeiro 2025. 10.6 - Fiscalização e Controle – O Proponente reconhece que está sujeito à fiscalização pelos órgãos de controle competentes e compromete-se a fornecer todas as informações e documentos solicitados. |  |  |  |  |  |  |  |

- PEDE-SE APROVAÇÃO

Goiânia/GO, na data da assinatura eletrônica.

NOME DO PREFEITO

Prefeito do Município de Nome do Município/GO
(documento assinado digitalmente)

- APROVAÇÃO DA INTERVENIENTE (-EXCLUIR ESTE CAMPO SE NÃO FOR OBRA-)

Goiânia/GO, na data da assinatura eletrônica.

JOEL SANT’ANNA BRAGA FILHO

Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
(documento assinado digitalmente)

- APROVAÇÃO DO CONCEDENTE

Goiânia/GO, na data da assinatura eletrônica.

ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JUNIOR

Secretário de Estado de Relações Institucionais
(documento assinado digitalmente)